深市货银对付改革模拟运行期通关测试方案

- 一、测试目的

根据货银对付改革相关工作安排，我公司定于2022年6月18日（周六）组织开展货银对付改革模拟运行期通关测试。请各结算参与机构积极参与，并于6月18日晚21:00前反馈测试情况。数据接口详见2022年6月10日发布的《货银对付改革技术实施指引（正式版）》。

- 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 中国证券金融股份有限公司

- 证券公司

- 基金公司

- 托管银行

- 其他相关单位

- 三、测试内容

深市结算系统模拟1个业务日的结算（即模拟T日2022年6月18日）。

测试内容为当备付金资金核验不足时，结算系统模拟打标识并将模拟打标数据发送给参与人。各参测机构应尽量申报各类业务以验证模拟打标识的正确性。参测机构可以通过经纪或信用席位进行卖出、托管或自营席位进行买入，尽量使得托管或自营结算账户资金核验不足，以产生模拟打标识的场景。若无法产生模拟打标识的情况，各参测机构应确认是否可以接收到SJSDVPJG.dbf（可售交收锁定结果）空文件。

- 四、测试时间安排

测试时间为2022年6月18日（星期六）8:30至15:00。

结算系统下发结算数据的时间约为14:00。

- 五、测试数据准备

- T日测试以2022年6月17日（星期五）深市所有证券收市后的股份数据作为结算的起始数据。

- 资金账户余额设置

测试过程中，结算参与人如需进行结算备付金账户余额调整，可自行通过D-COM在客户/托管综合结算备付金账户和自营综合结算备付金账户之间进行资金划拨。

- 六、注意事项

- 本次测试包括结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在2022年6月18日期间属于测试环境，2022年6月18日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2022年6月18日测试相关数据。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2022年6月20日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 七、测试要求

- 请各结算参与机构及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（参见附件2）说明原因，并通知中国结算深圳分公司。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

测试完成后，各参测单位应在2022年6月18日21:30之前提交测试反馈表（见附件2）至szjsb@chinaclear.com.cn。

- 八、测试联系电话：

中国结算深圳分公司：0755-88666429（仅测试当天使用）

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2022年6月13日

附件2：

深市货银对付改革模拟运行期

通关测试反馈表

| 结算参与人代码 |  |  | 公司名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | 测试完成情况： □通过 □失败 （注：无相关业务或评估不影响业务开展的视为测试通过） 测试完成情况为失败时的情况说明： |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果 |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  | 测试结果 |  |
|  | 可售交收锁定结果文件接收 （若无法产生模拟打标数据，可以验证是否可以接收到空文件） |  | □通过 □失败 （注：无相关业务或评估不影响业务开展的视为测试通过） |  |